**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішення районної ради**

**від 21.04.2016 №44-4**

*ПРОЕКТ*

Схвалено розпорядженням

райдержадміністрації

від 04.03.2016 року № 63

**П Р О Г Р А М А**

**економічного і соціального**

**розвитку КАЛУСЬКОГО**

**району на 2016 рік**

**м.Калуш**

**2016 РІК**

**З м і ст**

|  |  |
| --- | --- |
| **Розділ І.** | ***Загальні положення*** |
|  | 1.1.Вступ ……………………………………………………………………...3 |
|  | 1.2.Аналіз та тенденції соціально-економічного розвитку Калуського  району у 2015 році……………………… …………………………………...4  1.3.Цілі та пріоритети економічного і соціальногорозвитку району у  2016 році ……………………………………………………………………….7  1.4. 5 пріоритетних завдань керівництва Калуської райдержадміністрації  щодо соціально-економічного розвитку території у 2016 році ……………8 |
| **Розділ ІІ.** | ***Основні заходи щодо забезпечення виконання завдань економічного***  ***і соціального розвитку*** 2.Розвиток реального сектору економіки ……………………………………9  2.1. Реалізація промислової продукції, робіт і послуг………***…***…………...9  2.2.Агропромисловий комплекс, земельні ресурси …… …........................9  2.3.Транспорт, зв’язок, дорожнє господарство ……… …….......................10  2.4. Енергопостачання, енергозбереження ……………………………… …11  2.5.Інвестиційна діяльність …………………………………………………..13  2.6. Виробництво споживчих товарів та послуг…………………………….14  2.7. Розвиток підприємництва ……………………………………………….15  3. Соціальна сфера  3.1.Підтримка дітей, сімей та молоді ………………………………………..16  3.2. Зайнятість населення та ринок праці……………………………………17  3.3.Соціальний захист та заробітна плата …………………………………..18  3.4. Пенсійне забезпечення …………………………………… …………….19  3.5. Житлово-комунальне господарство……………………………………..20  3.6. Містобудування …………………………………………………………..21  4.Гуманітарна сфера  4.1. Освіта …………………………………………………………………......22  4.2. Охорона здоров’я ………………………………………………………..24  4.3.Культура ………………………………………………………………......24  4.4 Фізична культура і спорт ………………………………………………...26  5. Природокористування та безпека життєдіяльності людини  5.1.Охорона навколишнього природного середовища ……………………..27  5.2. Техногенна безпека ………………………………………………………27  6. Фінансові ресурси ………………………………………………………….28 |
| **Розділ ІІІ.** | ***Додатки*** |
|  | **Додаток 1**. Основні показники економічного і соціального розвитку  на 2016 рік ……………………………………………………………………..29  **Додаток 2.** Перелік районних програм з питань соціально-економічного  розвитку району у відповідних сферах діяльності, які діятимуть  у 2016 році …………………………………………………………………….34 |
|  | **Додаток 3.**Перелік об'єктів соціальної сфери, які передбачається  фінансувати в 2016 році за рахунок бюджетних коштів…..……...36 |
|  | **Додаток 4.** Найважливішіпроблемні питання Калуського району,  розв’язання яких потребує у 2016 році підтримки або вирішення на  обласному рівні ……………………………………………………………….41 |
|  | **Додаток 5.**Заходи органів місцевого самоврядування щодо реалізації  соціально-економічної політики на 2016 рік ……………………………….43 |

**Розділ І. Загальні положення**

**1.1.Вступ**

Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік (далі Програма) є Закон України від 23.03.2000 року №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" .

Програма розроблена з урахуванням завдань і положень Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року;

пропозицій селищної та сільських рад, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій з використанням статистичних даних про розвиток району за попередні 2 роки, прогнозних тенденцій на 2016 рік.

Відповідно до результатів розвитку господарського комплексу району у 2014 та 2015 роках Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району на 2016 рік.

До Програми окремими розділами включено невідкладні заходи з розв’язання найбільш нагальних проблем, основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку на 2016 рік та перелік районних цільових програм, виконання яких відбуватиметься шляхом включення їх основних заходів до планів роботи відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації. Фінансування заходів буде проведено з урахуванням реальних можливостей районного бюджету.

Організацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація (її структурні підрозділи) спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, селищною та сільськими радами.

Метою Програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік є забезпечення подальшого розвитку усіх сфер економіки району для досягнення збалансованого зростання територіальних громад та послідовного підвищення рівня і якості життя населення.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1.2.Аналіз та тенденції соціально-економічного розвитку Калуського району у 2016 році**

Загалом за підсумками комплексної оцінки стану соціально-економічного розвитку районів і міст області за 2015 рік район є 9-тим серед 19 територій області.

Впродовж року забезпечено виконання районних цільових програм. Станом на 01.01.2016 року перелік програм, виконання яких було передбачено у 2015 році, налічував 33 регіональні цільові програми у відповідних сферах діяльності, з яких 22 розроблено структурними підрозділами райдержадміністрації. Профінансовано 12 програм на суму 4004,6 тис.грн., зокрема з районного бюджету - 3598,6 тис.грн., обласного – 120,0 тис.грн., державного - 285,5 тис.грн.

За результатами роботи 2015 року промисловими підприємствами району **реалізовано промислової продукції** на 33 619,7 тис. грн. або на одну особу 560,3 грн. (по області 23641,1 грн.). Сплачено 1457,5 тис.грн. податків до бюджетів всіх рівнів, в т.ч. до місцевого - 433,7 тис.грн.

У сфері малого підприємництва станом на 01.01. 2016 року в районі працювало 144 малі підприємства-юридичні особи та 1212 фізичних осіб - підприємців. Впродовж звітного періоду зареєстровано 3 юридичні особи та 117 приватних підприємців - фізичних осіб. У звітному періоді від СПД до бюджету всіх рівнів надійшло податків і зборів на суму 17574,1тис. грн., що становить 17,6 % всіх надходжень.

В **аграрному секторі** під урожай 2016 року проведено посів озимих зернових культур всіма категоріями господарств на площі 4467 га, в тому числі сільськогосподарськими підприємствами - 3916га. Озимий ріпак посіяно на площі 2277га.

Урожайність зернових культур у сільськогосподарських підприємствах склала 52,4 ц з 1 га зібраної площі.

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено:

• зернових культур (після доробки) – 359,1 тис.ц (74 відс. до 2014 року);

• м’яса (реалізація худоби на забій у живій вазі) - 15797 т ( ріст 6,5 відс.);

• 997 т молока (збільшено в 10 разів).

Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району, станом на 01.01.2016 року становив 25925,3 тис.дол.США (3,2 відс. по області).

За 9 місяців 2015 року експорт товарів склав 583,4тис. дол. США і до аналогічного періоду 2014 року становив 47,1 %, імпорт – 5925,6 тис. дол. США або 115,9 %.

У 2015 році райдержадміністрацією забезпечено координацію роботи щодо участі сільських громаду ІІІ фазі Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Загальна вартість проектів - 2060,1 тис. грн. На 01.01.16р. завершено основні будівельні роботи трьох проектів (с. Боднарів, с.Сівка Войнилівська та с.Станькова). З районного бюджету профінансовано 669,3 тис.грн.

Вістівською сільською радою в рамках українсько-швейцарського проекту DESPRO у 2015 році в с.Вістова виконані роботи по влаштовано свердловини, водонасосної станціі та прокладено 0,7 км водогону.

Фактично у 2015 році на соціально-економічний розвиток територій населених пунктів спрямовано 11861,6 тис.грн., в т.ч. з обласного 4536,4 тис.грн. ( в т.ч. природоохоронні 2214,2 тис.грн.), з районного та сільських бюджетів 7106,1 тис.грн.

На розвиток закладів освіти відділом освіти профінансовано капітальних видатків на 3052,5 тис.грн. , з них робіт на 2044,3 тис.грн. та придбано матеріалів на 695,5 тис.грн., погашено заборгованість за виконані роботи у закладах освіти в 2014 році на 312,7 тис.грн.

Зокрема, в установах освіти виконані такі основні роботи:

• замінено вікна у 7 школах;

• ремонт водопровідної мережі у 1 школі (47,2 тис.грн.);

• капітальний ремонт санвузлів у 2- школах (230,0 тис.грн.);

• відремонтовано систему опалення у Вістівському НВК І-ІІ ст. (149,2 тис.грн.);

• здійснено ремонт підлоги в Підмихайлівській ЗОШ І-ІІІст. (125,4 тис.грн.);

•влаштовано твердопаливні котли в Сівко Войнилівському НВК І-ІІІст.,Кропивницькій ЗОШ І-ІІст., Вістівському НВК І-ІІст.(633,3 тис.грн.).

На ремонт закладів медицини спрямовано 320,0 тис.грн., а саме:

• капремонт венерологічного відділу рай лікарні (160,0тис.грн.);

• капремонт амбулаторії с.Голинь (60,0 тис.грн.);

• капремонт амбулаторії с.Кропивник (50,0 тис.грн.);

• капремонт ФАПУ с.Томашівці (50,0 тис.грн.).

Сільськими радамина будівництво та реконструкцію мереж вуличного освітлення використано 1853,9 тис.грн. Виконано роботи у 15 селах.

Голинською сільською радою на капітальний ремонт приміщень адміністративно-громадського будинку для облаштування класів школи мистецтв використано 195,8 тис.грн.

На оновлення генеральних планів Войнилівська селищна, Вістівська, Добрівлянська, Копанківська сільські ради профінансували 166,3 тис.грн.

Пійлівською сільською радою на реконструкцію громадського будинку під дитячий садочок в с. Пійло спрямовано 139,7 тис.грн.

Підмихайлівська сільська рада на капітальний ремонт адміністративного будинку використала 528,8 тис.грн.

Вістівською сільською радою на будівництво центрального водопроводу в рамках проекту DESPRO освоєно 212,7 тис.грн.

Відділом культури проведено реконструкцію системи опалення в Підмихайлівській дитячій музичній школі на 100 тис.грн. та закуплено музичні інструменти для шкіл району на 18 тис.грн.

Крім того, департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації відновлено роботи по реконструкції частини приміщення будинку культури під дитячий садок в с.Голинь, (профінансовано 1926,4 тис.грн. із ДФРР та 400,0 тис.грн. з обласного). Також завершено роботи з відновлення пішохідного моста через р.Лімниця в с.Підмихайля (профінансовано 300 тис.грн.).

Поточним середнім ремонтом відремонтовано ділянки автомобільних доріг державного значення Т-14-19 Калуш-Миколаїв, Т-09-10 Калуш-Бурштин, Н-10 Стрий – Мамалига.

З районного та сільських бюджетів надано співфінансування в сумі 1762,0 тис.грн., в тому числі на державні дороги Калуш-Миколаїв та Калуш-Бурштин - 1412,0 тис.грн., на дороги місцевого значення - 350,0 тис.грн.

На виконання природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік Калуському районному бюджету було передбачено 2248,5 тис.грн., з яких забезпечено використання 2214,2 тис.грн., в т.ч. на:

• будівництво берегозакріплювальних споруд на р.Луква на вул. Лісовій в с.Завій (правий берег) – 799,9 тис.грн.;

• кріплення лівого берега р.Луква в районі вул. Садова – 907,2 тис.грн. (погашення заборгованості);

• будівництво берегозакріплювальних споруд на р.Луква на вул. Т.Шевченка біля господарства Мельника Я.М. в с. Грабівка – 277,8 тис.грн.

• реконструкція каналізаційної мережі в с.Копанки 261,7 тис.грн.

Крім того, Івано-Франківським обласним управлінням водних ресурсів освоєно 981,0 тис.грн. для будівництва берегозакріплювальних споруд лівого берега р.Чечва (вище автодорожнього моста) в с.Довге Калуське.

За 2015 рікдо місцевого бюджету Калуського району надійшло доходів загального та спеціального фондів (без трансфертів) в сумі 31 953,0 тис.грн., що становить 113,3 % виконання (+3759,7тис.грн.) до уточнених планових показників. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 34,3 % (+ 8 161,0 тис. грн.).

Видатки загального та спеціального фонду бюджету району за 2015 рік проведено в сумі 258847,0 тис. грн., з яких видатки загального фонду склали 242681,1 тис. грн., або 99,4 % до уточнених планових призначень, спеціального – 16165,9 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду зросли на 74607,2 тис. грн., спеціального - на 8263,3 тис. грн.

Протягом 2015 року платниками податків сплачено до зведеного бюджету по району 100 041,3тис. грн . платежів ,що більше аналогічного періоду минулого року на 53 425,6тис.грн. або в 2,1 раза.

До місцевого бюджету надійшло 33 316,6 тис.грн. платежів, що на 3 038,1 тис.грн. , або 10,0 % більше, ніж за 2014 рік.

У 2015 році до бюджету управління Пенсійного фонду України в м. Калуші та Калуському районі з усіх джерел фінансування надійшло 696,4 млн. грн., з них власні надходження склали 15,8 млн. грн.

Власних надходжень поступило на 2425,9 тис.грн. або на 18,2 % більше, ніж було передбачено бюджетом, та на 606,6 тис.грн. або 4,0% більше попереднього року.

Єдиного соціального внеску через ОДПІ за 2015 рік надійшло 293,7 млн.грн., що на 24,5 млн.грн. або 9,1 % більше в порівнянні з 2014 роком.

Відповідно до проведених перерахунків пенсій згідно з урядовими програмами середній розмірпенсії впродовж 2015 року зріс на 7 %, або 103,61 грн., і на 01.01.2016 року становить 1528,45 грн.( на 01.01.15р. – 1424,84 грн.).

Станом на 01.01.2016 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги по району перебуває 18968 пільговиків, які мають 30398 статусів.

У 2015 році 5935 осіб отримали державну соціальну допомогу на загальну суму 65, 9 млн. грн. (*2014 рік – 63,0 млн.грн*.).

З районного бюджету одноразову грошову допомогу надано 649 жителям району на суму 304,1 тис. грн. (*2014 рік – 357,2 тис.грн*.).

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого за 9 місяців 2015 року становила 3633 грн. (по обл. 3263 грн.) і в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 35,9 %.

**1.3.Цілі та пріоритети економічного і соціального**

**розвитку району у 2016 році**

**Основна ціль програми**: створення передумов для стійкого соціально-економічного розвитку на основі підвищення конкурентоспроможності економіки району для розв’язання соціальних проблем та зростання якості життя населення.

Досягнення зазначеної цілі, планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетів:

• розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів шляхом зростання середньомісячної заробітної плати, покращення ситуації у сфері зайнятості населення та безробіття, створення нових робочих місць, збереження та розвитку трудового потенціалу;

• підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту;

• сприяння розвитку виробництва, впровадження новітніх енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів, нарощуванню експорту промислових товарів та створенню умов для імпортозаміщення;

• збереження позитивної тенденції нарощування темпів іноземних інвестицій, стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки шляхом залучення інвесторів на засадах державно-приватного партнерства;

• підвищення інвестиційної привабливості району через презентації його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах;

• створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату шляхом реалізації державної політики децентралізації та формування реальних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва;

• формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення;

• покращення транспортного сполучення та розширення телекомунікаційних послуг;

• забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами, підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем, впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання, зниження рівня заборгованості у галузі житлово-комунального господарства;

• впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства; стимулювання раціонального використання енергоресурсів; запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

• здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих стоків у поверхневі водойми та поліпшення якості питної води, впорядкування поводження з твердими побутовими відходами;

• забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів, залучення додаткових надходжень до бюджету району та раціонального використання бюджетних коштів.

**1.4.5 пріоритетних завдань**

**керівництва Калуської райдержадміністрації**

**щодо соціально-економічного розвитку території**

**у 2016 році**

1.Впровадження заходів з енергозбереження в бюджетних установах району, скорочення споживання природного газу і заміщення його іншими видами палива.

2. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування,створення безпечних умов дорожнього руху.

3.Розширення мережі дошкільної освіти – реконструкція приміщень під дитячі садки в с.Голинь, с.Підмихайля та с.Пійло.

4. Виконання заходів щодо вирішення екологічних проблем в зоні впливу Домбровського кар’єру, зокрема щодо відселення мешканців сіл Кропивник та Сівка Калуська з території просідання шахтних виробок.

5. Реалізація комплексу заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами в Калуському районі на 2013-2016 роки.

**Розділ ІІ. Основні заходи щодо забезпечення виконання завдань** **економічного і соціального розвитку**

**2.Розвиток реального сектору економіки**

**2.1.Реалізація промислової продукції, робіт і послуг**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Збільшення обсягу реалізованої промислової продукції та послуг***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1. | Освоєння виробництва нових  видів промислової продукції:  -вантажопідіймальних кранів  -електророзподільчої апаратури | ТзОВ «Техкран»  ТзОВ «Західні електротехнічні системи» |  |  |  |  | Збільшення обсягу реалізації промислової продукції |
| 3. | Раціональне використання та відтворення лісового фонду | ДП «Калуське лісове господарство» |  |  |  |  | Площа відновлення лісу - 33,2 га  Обсяг заготовленої деревини -  26,3 тис. м3  Обсяг реалізованої продукції -  13,7 млн.грн. |

**2.2.Агропромисловий комплекс, земельні ресурси**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Ефективне функціонування сільського господарства, зростання обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва, раціональне використання земель населених пунктів, збільшення платежів до місцевих бюджетів***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування,**  **тис. грн** | | | | **Очікувані результати** |
| всього | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |
| 1 | Зростання виробництва продукції тваринництва шляхом збільшення поголів’я ВРХ | Управління АПР,  ТзОВ Даноша | - | - | - | - | Збільшення поголів’я ВРХ на 145 голів |
| ФГ «РО-МА» | 750,0 | 750,0 | - | - |
| ФГ «Мира» | 150,0 | 150,0 | - | - |
| 2 | Виконання робіт із знищення рослин борщівника Сосновського |  |  |  |  |  | Зменшення площі засміченості борщівником |
| 3 | Розроблення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів | Управління Держгеокадастру у Калуському районі, проектні організації, с/ ради | 120,0 |  | 120,0 |  | Поновлення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів дасть можливість збільшити надходження плажеів до місцевих бюджетів |
| Перевозецька | 20,0 |  | 20,0 |  |
| Ріп’янська | 20,0 |  | 20,0 |  |
| Сівко-Калуська | 20,0 |  | 20,0 |  |
| Студінська | 20,0 |  | 20,0 |  |
| Середньоугринівська | 20,0 |  | 20,0 |  |
| Тужилівська | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 4 | Розробка проектів землеустрою щодо організації встановлення меж території природно-заповідного фонду | Управління Держгеокадастру у Калуському районі, проектні організації, с/ ради | 81,0 |  |  | 81,0 | Чітке встановлення меж природно-заповідного фонду |
|  |  | Завійська | 13,5 |  |  | 13,5 |  |
| Ріп’янська |  |  |  |  |  |
| Пійлівська | 13,5 |  |  | 13,5 |  |
| Добровлянська | 13,5 |  |  | 13,5 |  |
| Підмихайлівська |  |  |  |  |  |
| Вістівська | 13,5 |  |  | 13,5 |  |
| Луківська | 13,5 |  |  | 13,5 |  |
| Копанківська | 13,5 |  |  | 13,5 |  |

**2.3.Транспорт, зв’язок, дорожнє господарство**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Забезпечення надійного автобусного сполучення,підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах.***

***Поліпшення транспортно–експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, відновлення інфраструктури***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місц.бюджет | інші  джерела |
| 1 | Проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах до сіл: Новиця,Середній Бабин, Негівці | РДА,Філія«Івано-Франківськавтотранссервіс», УДП «Укрінтеравтосервіс» |  |  |  |  | Забезпечення населення автобусним сполученням, надання якісних послуг з перевезення пасажирів |
| 2 | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-14-19 Миколаїв-Калуш | Служба автомобільних доріг в області | 6761,0 |  |  | 6761,0 | Поліпшення транспортно–експлуатаційного стану автомобільної дороги |
| 3 | Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-10 Стрий-Мамалига | Служба автомобільних доріг в області | 10000,0 |  |  | 10000,0 | Поліпшення транспортно–експлуатаційного стану автомобільної дороги |
| 4 | Капітальний і поточний ремонти та утримання автомобільних доріг загального користування: місцевого значення:  ***обласного значення***  Галич-Цвітова км 0+000-29+615  ***районного значення***  Болохів-Войнилів км 0+000-25+331  Голинь-Кропивник км 0+000-3+921  Лука-Діброва км 0+000-5+852  Томашівці-ДовгийВойнилів  км 0+000-6+011  Вістова-Грабівка км 0+000-22+358  Добровляни-Завій (довга гора) км 0+000-9+035  Вістова-Підмихайля км 0+000-7+325  Новиця-Середній Угринів  км 0+000-8+280 | Служба автомобільних доріг в області | 5000,0 | 1500,0 |  | 3500,0 | Поліпшення транспортно–експлуатаційного стану автомобільних доріг |

**2.4.Енергопостачання , енергозбереження**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Організація надійного і ефективного постачання природного газу споживачам району шляхом покращення технічного стану газових мереж, зменшення кількості технологічних порушень (аварійних вимкнень).***

***Виконання комплексу робіт з експлуатації систем газопостачання, проектування,будівництво, ремонт газових мереж***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік основних завдань та заходів на 2016 рік** | **Викона-**  **вець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | **в т.ч. за джерелами фінансування** | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| **1.** | **Заміна газових мереж, 3366м** | Калуське УЕГГ | 1082,826 |  |  | 1082,826 | Забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання |
| 1.1 | с. Новиця, вул. С.Стрільців, 470 м. | Калуське УЕГГ | 263,151 |  |  | 263,151 |
| 1.2 | с. Верхня, вул. Завадківська, 522 м. | Калуське УЕГГ | 126,485 |  |  | 126,485 |
| 1.3 | с. Добровляни, підвідний газопровід, 2374 м. | Калуське УЕГГ | 703,18 |  |  | 703,18 |
| **2.** | **Капремонт (будівель ГРП, шаф ШГРП)** | Калуське УЕГГ | **95,668** |  |  | **95,668** |
| **2.1** | **ГРП** | Калуське УЕГГ | **51,256** |  |  | **51,256** |
| 2.1.1 | с. Студінка, ГРП №34 | Калуське УЕГГ | 36,400 |  |  | 36,400 |
| 2.1.2 | с. Старий Угринів, ГРП №33 | Калуське УЕГГ | 14,856 |  |  | 14,856 |
| **2.2** | **ШГРП** | Калуське УЕГГ | **12,023** |  |  | **12,023** |
| 2.2.1 | с. Болохів, вул. Болохівська, ШГРП-56 | Калуське УЕГГ | 12,023 |  |  | 12,023 |
| **2.3** | **Капітальний ремонт (реконструкція) установок ЕХЗ** | Калуське УЕГГ | **32,389** |  |  | **32,389** |
| 2.3.1 | с. Пійло, вул. Кохана | Калуське УЕГГ | 32,389 |  |  | 32,389 |
| **3.** | **Заміна обладнання** | Калуське УЕГГ | **29,049** |  |  | **29,049** |
| **3.1** | **ГРП** | Калуське УЕГГ | **18,393** |  |  | **18,393** |
| 3.1.1 | с. Завадка ГРП №22 | Калуське УЕГГ | 11,427 |  |  | 11,427 |
| 3.1.2 | с. Гуменів-Негівці ГРП №24 | Калуське УЕГГ | 6,966 |  |  | 6,966 |
| **3.2** | **Модернізація ШГРП** | Калуське УЕГГ | **10,656** |  |  | **10,656** |
| 3.2.1 | с.Копанки, ШГРП-79 | Калуське УЕГГ | 10,656 |  |  | 10,656 |
|  | **Всього** |  | **1207,543** |  |  | **1207,543** |  |

***Енергозбереження***

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Скорочення споживання природного газу у бюджетній сфері. Економія бюджетних коштів на оплату спожитих енергоносіїв.***

***Заміщення використання природного газу альтернативними видами палива. Виробницто альтернативних видів палива.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Викона-вець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Капітальний ремонт даху Студінської ЗОШ І-ІІ ст.  (проект ЄС) | Студінська с/р | 365,0 | - | 100,547  районний  11,720  сільський | 211,750 ЄС  40,983 ГО | Зменшення споживання  енергоносіїв |
| 2 | Влаштування твердопаливних котлів у навчальних закладах: | Відділ освіти РДА |  |  |  |  | Зменшення споживання природного газу за рахунок заходів по заміщенню |
| Сівка Войнилівський НВК І-ІІІ ст. |  | 385,0 |  | 385,0 |  |
| 3 | Виробництво енергії об’єктами відновлюваної енергетики та виробництво альтернативних видів палива | ТзОВ «Даноша»  біогазовий завод |  |  |  |  | Планове виробництво за рік:  газ 3,5 млн.м3  світло – 7375 МВт  Економія природного газу –1,1 млн. м3 |

**2.5. Інвестиційна діяльність**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Створення умов для ефективного залучення та збільшення обсягу інвестицій в економіку району, залучення міжнародної технічної допомоги та інших інвестиційних ресурсів на розвиток соціальної інфраструктури,в т.ч. на засадах державно-приватного партнерства***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Проведення роботи щодо залучення в економіку області коштів міжнародної технічної допомоги: участь громад у ІІІ етапі проекту Європейського Союзу«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». | Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, сільські ради, громадська рада | 365,0 | - | 100,547  районний  11,720  сільський | ПРООН  211,750  громади 40,983 | Впровадження проектів в селах:  Боднарів, Студінка, СівкаВойнилівська  Збільшення обсягів залучення міжнародної технічної допомоги.  Налагодження нових зв’язків з інвесторами.  Поліпшення рівня поінформованості потенційних інвесторів. |
| 2 | Здійснення заходів щодо налагодження нових зв’язків з інвесторами (форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі, візити, засідання, наради, конференції, презентації, переговори тощо); участь представників району в аналогічних заходах в Україні та за кордоном з метою представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу та презентації інвестиційних проектів | Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, сільські ради, громадська рада |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка, виготовлення та поширення презентаційних матеріалів про економічний потенціал району | Управління економічного розвитку і торгівлі РДА |  |  |  |  |
| 4 | Постійне оновлення електронних баз даних інвестиційних проектів та пропозицій, вільних об’єктів нерухомості (земельні ділянки, виробничі площі), поширення їх серед потенційних інвесторів | Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, селищна та сільські ради |  |  |  |  |
| 5 | Сприяння інвесторам в реалізації започаткованих інвестиційних проектів у різних секторах економіки району | РДА, селищна та сільські ради |  |  |  |  |

**2.6.Виробництво споживчих товарів та послуг   
*Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Розширення мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.***

***Збільшення обсягів реалізації товарів вітчизняного виробництва, в т.ч. місцевого.***

***Забезпечення належного захисту прав споживачів, контролю за якістю і безпекою продукції та реалізованих послуг.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші |
| 1. | Залучення місцевих виробників до постачання продуктів харчування бюджетним установам району та до участі у ярмаркових заходах. | Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, управління АПРРДА,органи місцевогосамоврядування |  |  |  |  | Надання переваги місцевим виробникам у закупівлі продуктів харчування у бюджетній сфері |
| 2. | Сприяння в забезпеченні державного нагляду за якістю товарів і послуг та дотриманням правил торгівлі. | Інспекція з питань захисту прав споживачів в області, управління економічного розвитку і торгівлі РДА |  |  |  |  | Надання роз’яснень споживачам щодо захисту їх прав та запобігання продажу фальсифікованих товарів. |
| 3. | Проведення постійного моніторингу рівня цін на основні групи продовольчих товарів | Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, органи місцевого самоврядування, бюджетні установи | - | - | - | - | Недопущення закупівлі продуктів харчування бюджетними установами за завищеними цінами |

**2.7.Розвиток підприємництва**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Забезпечення публічності та взаємодії з громадськістю при прийнятті регуляторних актів, розширення сфери діяльності малого та середнього бізнесу, збільшення надання адміністративних послуг через ЦНАП***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Калуському районі на 2015-2016роки | Управління економічного розвитку і торгівлі | 20,0 |  | 20,0 |  | Сприяння розвитку підприємництва |
| 2 | Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності,проведення засідань ради підприємців, круглих столів та ін. | Управління еконо-мічного розвитку і торгівлі, міськрайон-ний центр зайнятості |  |  |  |  | Вирішення проблемних питань у сфері підприємництва |
| 3 | Сприяння в наданні суб’єктам підприємницької діяльності в оренду незадіяних земельних ділянок, приміщень, майна | Управління еконо-мічного розвитку і торгівлі, селищна, сільські ради |  |  |  |  | Розширення сфери діяльності малого бізнесу |
| 4 | Проведення організаційних заходів із залучення представників бізнесу до участі у тендерах на закупівлю, товарів, робіт і послуг за державні кошти | Райдержадміністрація, бюджетні установи |  |  |  |  | Створення умов для розвитку суб’єктів підприємництва, збуту власної продукції, надання послуг. |
| 5 | Розробка та затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, проведення відстеження результативності їх дії | Управління економічного розвитку і торгівлі |  |  |  |  | Скасування регуляторних актів, які не відповідають принципам державної регуляторної політики |
| 6 | Збільшення переліку надання адмінпослуг через ЦНАП:  -реєстрація речових прав на нерухоме майно;  -реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;  -запровадження послуг державної архітектурної будівельної інспекції. | Центр надання адміністративних послуг |  |  |  |  | Створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг |

**3. Соціальна сфера**

**3.1.Підтримка дітей, сімей та молоді**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Розвиток усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.***

***Запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактика правопорушень в дитячому середовищі.***

***Виявлення та облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Викона-вець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей  РДА | - | - | - | - | Здійснення першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян |
| 2 | Проведення заходів з метою запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактики правопорушень в дитячому середовищі | Служба у справах дітей  РДА | - | - | - | - | Запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактика правопорушень серед дітей |
| 3 | Забезпечення своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей  РДА | - | - | - | - | Захист прав дітей**,** які перебувають у складних життєвих обставинах |

**3.2. Зайнятість населення та ринок праці**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Розширення зайнятості населення, недопущення росту рівня безробіття, залучення незайнятого населення працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до трудової діяльності.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Перелік основних завдань та заходівна 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності | Калуський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  | Виплата допомоги 30 СПД-фізичним особам |
| 2 | Надання щомісячної компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих на нові робочі місця безробітних громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці | Калуський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  | Створення 40 нових робочих місць |
| 3 | Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятих громадян | Калуський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  | Навчання 345 осіб |
| 4 | Залучення незайнятих громадян до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру | Калуський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  | Охоплення громадськими роботами 735осіб |
| 5 | Проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю | Калуський міськрайонний центр зайнятості, відділ освіти РДА |  |  |  |  | Проведення 250 заходів для випускників загальноосвітніх шкіл |

**3.3.Соціальний захист та заробітна плата**

***Головні цілі та пріоритети на 2016рік***

***Соціальний захист найбільш уразливих верств населення району; соціальна підтримка учасників антитерористичної операції в східних областях України та їх сімей***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Виконання заходів районної Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які берутьучасть в Антитерористичній операції в східних областях України | Управління соціального захисту населення РДА | 400,0 | - | 400,0 | - | Соціальна підтримка та поліпшення матеріального стану військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, членів добровольчих батальйонів - учасників антитерористичної операції в східних областях України та їх сімей |
| 2 | Виконання заходів районної Програми соціальної підтримки інвалідів зору на 2015-2019 роки | Управління  соц. захисту населення РДА | 100,0 | - | 90,0 | 10,0 | Надання соціальної допомоги та пільг інвалідам зору |
| 3 | Виконання заходів Програми соціального захисту населення Калуського району у 2013-2016 роках | Управління соц. захисту населення РДА | 1006,2 | - | 920,0 | 86,0 | Надання соціальної допомоги та пільг, поліпшення матеріального стану найбільш уразливих верств населення та їх соціальна підтримка |
| 4 | Забезпечення ефективної роботи комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших виплат та районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення | Відділ праці управління соціального захисту населення РДА | - | - | - | - | Недопущення виникнення заборгованості у районі із виплати заробітної плати працівникам |

**3.4.Пенсійне забезпечення**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Забезпечення своєчасності, правильності призначення та перерахунків і виплат пенсій, виконання планових показників по власних доходах, зменшення заборгованості платників району за платежами до Пенсійного фонду України***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Забезпечення стабільного фінансування та своєчасної виплати пенсій | Управління ПФУ в  м. Калуші та Калуському районі | 727200,0 | - | - | 727200,0 | Виконання бюджету ПФУ на 2016 рік, легалізація заробітної плати |
| 2 | Виконання норм та законів з подальшого реформування пенсійної системи | Управління ПФУ в  м.Калуші та Калуському районі | - | - | - | - | Підготовка до запровадження накопичцувальної системи пенсійного страхування |
| 3 | Покращення якості обслуговування громадян, системи надання послуг. | Управління ПФУ в  м.Калуші та Калуському районі | - | - | - | - | Запровадження дистанційного звязку громадян ( скайп-зв'язок) |
| 4 | Впровадження ефективних технологій адміністрування пенсійної системи | Управління ПФУ в  м.Калуші та Калуському районі | 154000,0 | - | - | 154000,0 | Створення комплексної системи захисту інформації персональних даних |
| 5 | Підвищення прозорості пенсійної системи | Управління ПФУ в  м.Калуші та Калуському районі | - | - | - | - | Забезпечення системного діалогу ПФУ з громадкістю |

**3.5. Житлово-комунальне господарство**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Збільшення обсягів введення в експлуатацію індивідуального житла, підвищення якості наданих житлово-комунальних послуг;***

***покращення технічного стану мереж та споруд ЖКГ, створення ОСББ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Надання кредитів жителям району в рамках «Районної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки» | РДА, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | 800,0 | 642,0  державний  обласний | 158,0 |  | Надання кредитів на будівництво 3-х індивідуальних житлових будинків, газифікацію 1 будинку. Введення в експлуатацію 1 буд. 125м2 |
| 2 | Виконання заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами в Калуському районі на 2013-2016 роки | РДА,селищна та сільські ради | 20,0 |  | 20,0 |  | Виконання заходів поводження з ТПВ |
| 2 | Капітальний ремонт водонапірної башти в  с-щі Войнилів на території ЗОШ | Войнилівська селищна рада | 300,0 |  | 300,0 |  | Покращення стану водопостачання |
| 3 | Реконструкція вуличних мереж зовнішнього освітлення населених пунктів | Селищна та сільські ради | 1043,0 | 50,0  с.Бережниця | 993,0  сільський |  | Відновлення вуличного освітлення в селах |
| 4 | Будівництво системи централізованого водопостачання в с.Вістова (проект DESPRO) | Вістівська с/р | 1000,0 | 100,0 | 100,0 районний  280,0 с/рада | 420,0  100,0 громада | Забезпечення мешканців с.Вістова централізованим постачанням холодної води |
| 5. | Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | Селищна, сільські ради: Копанківська  Боднарівська  Войнилівська  Завійська  Пійлівська  Голинська  Ріп’янка |  |  |  |  | Покращення якості житлово-комунальних послуг, технічного стану житлового фонду |

**3.6. Містобудування**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Оновлення містобудівної документації та розроблення генеральних планів населених пунктів Калуського району.***

***Забезпечення роботи служби містобудівного кадастру з формування бази даних.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші |
| 1. | Виконання заходів «Програми містобудівного кадастру в Калуському районі на 2012-2016 роки» | Відділ містобудування та архітектури РДА | 80,0 | - | 80,0 | - | Приведення містобудівної документації населених пунктів району до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» |
| 2. | Формування бази даних містобудівного кадастру | Відділ містобудування та архітектури РДА | - | - | - | - | Створення єдиного реєстру бази даних містобудівного кадастру |
| 3. | Підготовка будівельних паспортів, надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок | Відділ містобудування та архітектури РДА | - | - | - | - | Надання адміністративних послуг населенню району |

**4.Гуманітарна сфера**

**4.1. Освіта**   
***Головні цілі і пріоритети на 2016 рік***

***Розвиток системи освіти, підвищення її якості та конкурентоспроможності, розширення мережі дошкільних закладів***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансуваннятис. грн** | | | | **Очікувані результати** |
| Всього | в т. ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний  бюджет | місцевий  бюджет | інші джерела |
| 1 | **Капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові, разом** |  | *1162,7* | *770,0* | *392,7* |  | Зменшення споживання  енерго-  ресурсів |
|  | Дубовицька ЗОШ Іст. | відділ освіти | 19,2 |  | 19,2 |  |
|  | Кудлатівська ЗОШ І ст. | відділ освіти | 5,9 |  | 5,9 |  |
|  | Завійська ЗОШ І-ІІст. | відділ освіти | 15,3 |  | 15,3 |  |
|  | Кадобнянська ЗОШ І-ІІ ст. | відділ освіти | 21,9 |  | 21,9 |  |
|  | Кропивницька ЗОШ І-ІІст | відділ освіти | 445,0 | 445,0 | - |  |
|  | Мостищанська ЗОШ І-ІІ ст. | відділ освіти | 35,5 |  | 35,5 |  |
|  | Середнянська ЗОШ І-ІІ ст. | відділ освіти | 40,7 |  | 40,7 |  |
|  | Студінська ЗОШ І-ІІ ст. | відділ освіти | 23,4 |  | 23,4 |  |
|  | Томашівська ЗОШ І-ІІст | відділ освіти | 325,0 | 325,0 |  |  |
|  | Пійлівська ЗОШ І-ІІІст. | відділ освіти | 82,4 |  | 82,4 |  |
|  | Староугринівська ЗОШ І-ІІІст. | відділ освіти | 35,8 |  | 35,8 |  |
|  | Підмихайлівський НВК | відділ освіти | 62,4 |  | 62,4 |  |
|  | Перекосівський НВК | відділ освіти | 32,9 |  | 32,9 |  |
|  | Міжшкільна майстерня с.Підмихайля | відділ освіти | 8,7 |  | 8,7 |  |
|  | Будинок школяра с. Войнилів | відділ освіти | 8,6 |  | 8,6 |  |
| 2 | **Капітальний ремонт по заміні дверних блоків** |  | *730,5* | *505,0* | *225,5* |  |
|  | Довга Калуська ЗОШ І ст. | відділ освіти | 22,0 |  | 22,0 |  |
|  | Завійська ЗОШ І-ІІ ст. | відділ освіти | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  | Перевозецька ЗОШ І-ІІ ст. | відділ освіти | 23,0 |  | 23,0 |  |
|  | Томашівська ЗОШ І-ІІ ст. | відділ освіти | 32,5 |  | 32,5 |  |
|  | Голинська ЗОШ І-ІІІст | відділ освіти | 505 | 505 |  |  |
|  | Староугринівська ЗОШ І-ІІІст. | відділ освіти | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  | Новицький НВК | відділ освіти | 66,0 |  | 66,0 |  |
|  | Сівка Войнилівський НВК | відділ освіти | 45,0 |  | 45,0 |  |
| 3 | **Улаштування свердловин, разом** |  | *564,0* | *267,0* | *297,0* |  | Дотримання санітарних норм  споживання  води |
|  | -Бережницька ЗОШ І-ІІ ст. | відділ освіти | 220,0 | 220,0 |  |  |
|  | -Кадобнянська ЗОШ І-ІІ ст. | відділ освіти | 47,0 |  | 47,0 |  |
|  | -Добрівлянський НВК | відділ освіти | 47,0 | 47,0 |  |  |
|  | -Підмихайлівський НВК | відділ освіти | 250,0 |  | 250,0 |  |
| 4 | **Капітальний ремонт фасаду, разом** |  | *703,0* | *703,0* |  |  | Зменшення споживання  енергоресурсів |
|  | -Завійська ЗОШ І-ІІст. | відділ освіти | 58,0 | 58,0 |  |  |
|  | -Пійлівська ЗОШ І-ІІІст | відділ освіти | 645,0 | 645,0 |  |  |
| 5 | **Капітальний ремонт харчоблоку** |  |  |  |  |  |  |
|  | -Копанківська ЗОШ І-ІІ ст. | відділ освіти | *90,0* |  | *90,0* |  |
| 6 | **Капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації** |  |  |  |  |  | Дотримання санітарних норм |
|  | -Кропивницька ЗОШ І-ІІс т. | відділ освіти | 58,0 |  | 58,0 |  |
| 7 | **Капітальний ремонт внутрішних санвузлів** |  | *170,0* | *90,0* | *80,0* |  | Дотримання санітарних норм |
|  | -Студінська ЗОШ І-ІІст. | відділ освіти | 90,0 | 90,0 | - |  |
|  | -Цвітівська ЗОШ І-ІІст. | відділ освіти | 40,0 |  | 40,0 |  |
|  | -Войнилівська ЗОШ І-ІІІст. | відділ освіти | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 8 | **Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення, разом** |  | *718,4* | 638,4 | *80,0* |  | Зменшення споживання  енергоресурсів  Створення  умов для занять фізичною культурою і спортом  Дотримання санітарних норм  споживання  води |
|  | -Добрівлянський НВК | відділ освіти | 80,0 |  | 80,0 |  |
|  | ***-****Голинська ЗОШ І-ІІІ ст.(запит Тебешевської)* | відділ освіти | *638,4* | 638,4 |  |  |
| 9 | **Капітальний ремонт теплотраси, разом** |  | *580,0* |  | *580,0* |  |
|  | -Кропивницька ЗОШ І-ІІст | відділ освіти | 230,0 |  | 230,0 |  |
|  | -Голинська ЗОШ І-ІІІст. | відділ освіти | 350,0 |  | 350,0 |  |
| 10 | **Капітальний ремонт покрівлі, разом** |  | *233,0* | *118,0* | *115,0* |  |
|  | -Копанківська ЗОШ І-ІІст | відділ освіти | 118,0 | 118,0 |  |  |
|  | -Боднарівська ЗОШ І-ІІІст. | відділ освіти | 52,0 |  | 52,0 |  |
|  | -Тужилівський НВК | відділ освіти | 63,0 |  | 63,0 |  |
| 11 | **Капітальний ремонт спортзалу** |  |  |  |  |  |
|  | -Войнилівська ЗОШ І-ІІІст. | відділ освіти | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 12 | **Капітальний ремонт водонапірної вежі** |  |  |  |  |  |
|  | -Голинська ЗОШ І-ІІІст. | відділ освіти | 190,0 |  | 190,0 |  |
| 13 | **Капітальний ремонт вхідних сходів** |  |  |  |  |  |
|  | -Сівка Калуський НВК | відділ освіти | 65,0 |  | 65,0 |  |
| 14 | **Улаштування твердопаливного котла** |  |  |  |  |  | Економія  енергоресурсів |
|  | -Сівка Войнилівський НВК | відділ освіти | 385,0 |  | 385,0 |  |
| 15 | **Капітальний ремонт бомбосховища** |  |  |  |  |  | Забезпечення цивільного захисту |
|  | -Голинська ЗОШ І-ІІІст. | відділ освіти | 87,4 | 87,4 |  |  |
|  | ***Всього:*** |  | ***5787,0*** | ***3228,8*** | ***2558,2*** |  |  |

**4.2. Охорона здоров'я**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Підвищення якості та доступності медичної допомоги з впровадженням прогресивних технологій***

***Зміцнення матеріально-технічної бази сільських закладів охорони здоров’я.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Реорганізація ФАПу в амбулаторію загальної практики – сімейної медицини в с. Боднарів  (6 обл..конкурс проектів) | КЗ «Калуська районна лікарня»  Боднарівська с/р | 170,0 | 120,0 | 50,0 |  | Підвищення якості та доступності медичної допомоги  жителям села |
| 2 | Ремнт ФАПу  (6 обл..конкурс проектів) | Сівко-Войнилівська та Луківська с/р | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт АЗПСМ: | КЗ «Калуська районна лікарня» |  |  |  |  |
| с.Голинь |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| с.Підмихайля |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| с.Студінка |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4 | Ремонт приміщення ФАПу в с.Томашівці | КЗ «Калуська районна лікарня» | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 5 | Капремонт по вул.Каракая,25:  •денного стаціонару  •сходових кліток | КЗ «Калуська районна лікарня» | 380,0  120,0 |  | 380,0  120,0 |  |
| 6 | Заміна віконних і дверних блоків,  ремонт приміщення, заміна покрівлі ФАПу с.Павликівка | КЗ «Калуська районна лікарня» | 100,0 |  | 100,0 |  |

**4.3. Культура**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Збереження культурної спадщини Калуського району;розвиток аматорського мистецтва, концертно-гастрольна діяльність;***

***розвиток бібліотечної справи та читання; музейна діяльність; сприяння релігійним громадам у духовному розвитку; поповнення матеріально-технічної бази закладів культури району***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік основних завдань та заходів на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обл. бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |
| 1 | Капітальний ремонт і реконструкція РБК | Відділ культури РДА | 1000,0 |  | 1 000,0 |  | Покращення умов для здійснення аматорської мистецької творчості, реалізації прав громадян на вільний розвиток культурно-мистецьких процесів  Забезпечення доступності до культурних послуг для віх верств населення.  Забезпечення відповідного температурного режиму діяльності творчих колективів та відвідувачів під час проведення культурно-мистецьких заходів.  Підтримка гастрольної діяльності, організація дозвілля дітей і молоді.  Збереження культурних традицій району  Дотримання прав громадян на доступ до публічної інформації та знань читацького попиту  Забезпечення умов для розвитку аматорської творчості та потенціалу жителів району |
| 2 | Ремонт фасаду та класів ДШМ  с. Підмихайля | Відділ культури РДА | 600,0 |  | 600,0 |  |
| 3 | Заміна вікон і ремонт класів ВойнилівськоїДМШ | Відділ культури РДА | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4 | Ремонт НД с-ща Войнилів | Відділ культури РДА, Войнилівська с/ рада | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Ремонт НД с. Ріпянка | Відділ культури РДА, Ріп’янська с/ рада | 200,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Ремонт підлоги НД с. Студінка | Відділ культури РДА, Студінківська с/ рада | 400,0 |  | 300,0 | 100,0 |
| 7 | Ремонт підлоги с. Лука | Відділ культури РДА | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 8 | Ремонт підлоги НД с. Грабівка | Відділ культури РДА, Завійська с/рада | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| 9 | Ремонт НД с. Довга Калуська | Відділ культури РДА, Пійлівська с/ рада | 200,0 |  | 80,0 | 120,0 |
| 10 | Ремонт НД с. Копанки | Відділ культури РДА, Копанківська с/ рада | 400,00 |  | 200,00 | 200,00 |
| 11 | Встановлення котла у НД  смт. Войнилів | Відділ культури РДА, Войнилівська с/ рала | 60,0 |  | 30,0 | 30,0 |
| 12 | Встановлення пічного опалення в НД с. Ріп’янка | Відділ культури РДА, Ріп’янська с/ рада | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| 13 | Встановлення системи опалення в НД с. Лука | Відділ культури РДА | 180,0 |  | 180,0 |  |
| 14 | Заміна котла на твердопаливний в НД с. Підмихайля | Відділ культури РДА Підмихайлівська  с/ рада | 120,0 |  | 60,0 | 60,0 |
| 15 | Заміна котла на твердопаливний в НД с. Грабівка | Відділ культури РДА, Завійська с/ рада | 50,0 |  | 25,0 | 25,0 |
| 16 | Проведення культурно-мистецьких заходів відповідно до плану роботи відділу культури на 2016рік | Відділ культури РДА | 300,0 |  | 300,0 |  |
| 17 | Забезпечення передплати періодичних видань у бібліотечних закладах району | Відділ культури РДА | 32,0 |  | 32,0 |  |
| 18 | Поповнення матеріально-технічної бази закладів культури району | Відділ культури РДА | 230,0 |  | 230,0 |  |

**4.4. Фізична культура і спорт**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Створення умов для підвищення рівня фізичного виховання населення, збереження та розвиток спортивної інфраструктури***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування,тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Забезпечення участі команд району в обласних заходах згідно Єдиного календарного плану обласних змагань та навчально - тренувальних зборів на 2016 рік | Сектор молоді та спорту РДА | 10,0 |  | 10,0 |  | Впровадження ефективних форм заняття спортом |
| 2 | Організація та проведення спортивно- масових заходів та турнірів серед дітей та молоді | Селищна і сільські ради  РДА |  |  |  |  | Залучення сільського населення до регулярних занять спортом |
| 3. | Покращення стану існуючих спортивних споруд:  -встановлення синтетичного покриття на ігровому майданчику в с. Тужилів  - капітальний ремонт спортивного залу Войнилівської ЗОШ І-ІІІ ст. | Відділ освіти РДА, сільські ради | 200,0  50,0 |  | 200,0  50,0 |  | Розширення мережі спортивних споруд району та належне їх утримання |
| 4. | Поліпшення матеріально – технічної та спортивної бази ЗОШ, НВК- придбання спортінвентаря | Відділ освіти РДА  КЗ РДЮСШ | 10,0 |  | 10,0 |  | Створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом |

**5. Природокористування та безпека життєдіяльності людини**

**5.1.Охорона навколишнього природного середовища**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Раціональне використання, відтворення та охорона природних ресурсів, стабілізація екологічної ситуації в районі, створення умов для підвищення рівня екологічної безпеки населення***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний  бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Будівництво берегозакріплювальних споруд на р.Луква на вул..Лісовій в с.Завій (правий берег) | Завійська сільська рада | 254,6 | 254,6 | - | - | Зменшення шкідливої дії води та поліпшення стану  берега р.Луква |
| 2 | Будівництво берегозакріплювальних споруд на р.Луква на вул. Т.Шевченка біля господарства Мельника Я.М. в с.Грабівка | Завійська сільська рада | 218,2 | 218,2 | - | - | Зменшення шкідливої дії води |
| 3 | Будівництво берегозакріплювальних споруд на р.Чечва в с.Тужилів | РДА | 731,0 | 731,0 | - | - | Недопущення розмиву захоронень в с. Тужилів |
| 4 | Кріплення лівого берега р.Луква в с.Завій в районі вул..Садова Калуського району (нове будівництво) | Завійська сільська рада | 35,4 | 35,4 |  |  | Зменшення шкідливої дії води |
| 5 | Проведення заходів з озелення населених пунктів Калуського району | ДП Калуський лісгосп | 60,0 | 60,0 |  |  |  |

**5.2. Техногенна безпека**

***Головні цілі та пріоритети на 2016 рік***

***Попередження виникнення надзвичайних ситуацій в районі, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Реалізація заходів Комплексної цільової програми розвитку цивільного захисту населення і території Калуського району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2012-2016 роки | Калуська РДА  Калуський РВ ГУ МНС України в області | 34,5 |  | 34,52 |  | Підвищення рівня оперативності реагування на надзвичайні ситуації, здійснення невідкладних аварійно-рятувальних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій |
| 2 | Виконання заходів щодо вирішення екологічних проблем в зоні впливу Домбровського кар’єру, зокрема щодо відселення мешканців сіл Кропивник та Сівка Калуська з території просідання шахтних виробок.  Виготовлення генеральних планів с.Кропивник та с.Сівка Калуська | Калуська РДА  Департамент екології та природних ресурсів ОДА | 1132,8 |  |  | 598,5  с.Кропивник  534,3  с.Сівка Калуська | Запобігання виникненню екологічної катастрофи в зоні надзвичайної екологічної ситуації |

**6. Фінансові ресурси**

***Головні цілі на 2016 рік***

***Формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку району, забезпечення виконання затверджених планових показників та наповнюваності місцевих бюджетів шляхом вжиття комплексу заходів, спрямованих на детінізацію економіки, легалізацію заробітної плати, ліквідацію податкового боргу; дотримання принципу збалансованості місцевих бюджетів та вжиття заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік основних завдань та заходів**  **на 2016 рік** | **Викона-вець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | **Очікувані результати** |
| **всього** | в т.ч. за джерелами фінансування | | |
| обласний бюджет | місцевий бюджет | інші  джерела |
| 1 | Організація роботи щодо забезпеченню надходження податків і зборів до бюджетів всіх рівнів | РДА,  Калуська ОДПІ |  |  |  |  | Формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку |
| 2 | Здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Калуська ОДПІ |  |  |  |  | Формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку району |
| 3 | Вжиття визначених чинним законодавством заходів щодо погашенняподаткового боргу зі сплати податків та зборів | РДА,  Калуська ОДПІ |  |  |  |  | Зменшення податкового боргу не менше ніж на 10 відсотків |
| 4 | Проведення організаційних заходів щодо отримання та застосування платниками податків ключів електронного цифрового підпису, впровадження нових сервісів для платників податків | Калуська ОДПІ |  |  |  |  | Якісне обслуговування платників податків, спрощення документообігу, мінімізація витрат часу представників бізнесу |

**РОЗДІЛ ІІІ. Додатки**

**Додаток 1**

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**

**ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Калуського району на 2016 рік**

| **Показники** | **Одиниця виміру** | **2014 р.**  **звіт** | **2015 р.**  **очік. вик.** | **2016 р.**  **прогноз** | **2016 рік (прогноз)**  **у % до**  **очік. вик.**  **2015 року** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СФЕРА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ** | | | | | |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у діючих цінах | тис. грн. | 28399,8 | 33619,7 | **35472,0** | 105,5 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу | грн. | 473,3 | 560,3 | 593,2 | 106,0 |
| Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010 року), всього | млн. грн. | 548,0 | 550,3 | **555,1** | 100,9 |
| у тому числі на одну особу | грн. | 9133 | 9172 | 9283 | 101,2 |
| Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств (у відс. до попереднього року) | % | 110,6 | 100,4 | **100,9** | х |
| Обсяг валової продукції рослинництва | млн. грн. | 139,2 | 140,1 | **140,5** | 100,3 |
| Обсяг валової продукції рослинництва у відс. до попередн. року | % | 113,2 | 100,6 | **100,3** | х |
| Обсяг валової продукції тваринництва | млн. грн. | 408,8 | 410,2 | **414,6** | 101,1 |
| Обсяг валової продукції тваринництва у відс. до попередн. року | % | 109,7 | 100,3 | 101,1 | х |
| **ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ** | | | | | |
| Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету | тис. грн. | 43015,6 | 99108,4 | **90963,8** | 91,8 |
| з них: |  |  |  |  |  |
| * доходи державного бюджету | тис.грн. | 16503,1 | 67 155,4 | **65000** | 96,8 |
| * доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) | тис. грн. | 26 512,5 | 31 953,0 | **25693,7** | 80,4 |
| * доходи загального фонду (без трансфертів) | тис. грн. | 18 374,1 | 29 056,1 | **23432,7** | 80,6 |
| * доходи спеціального фонду | тис. грн. | 8 138,4 | 2 896,9 | **2261,0** | 78,0 |
| з них: обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів | тис. грн. | 5 171,5 | 299,0 | **69,3** | 23,2 |
| Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів | % | 19,5 | 0,94 | **1,04** | х |
| Видатки місцевих бюджетів, всього | тис. грн. | 179286,8 | 258 847,1 | **276 094,5** | 106,7 |
| у т.ч. трансферти | тис. грн. | 129 357,2 | 135 136,6 | 162 298,0 | 120,1 |
| Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на 1 людину | грн. | 441,9 | 532,5 | 554,0 | 109,8 |
| Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (станом на кінець року), у т.ч.: | тис. грн. | 4558,58 | 4200,0 | **4130,0** | 98,3 |
| * до державного бюджету | тис. грн. | 3632,35 | 2810,0 | **2760,0** | 98,2 |
| * до місцевих бюджетів | тис. грн. | 926,23 | 1390,0 | **1370,0** | 98,6 |
|  | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) по всій сукупності підприємств, крім банків та бюджетних установ (у фактичних цінах, всього) | тис. грн. | 102916,0 | 104660,0 | **108623,0** | 103,8 |
| Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток | тис. грн. | 109589,7 | 110390,0 | **113780,0** | 103,1 |
| Питома вага підприємств, які одержали прибуток, у загальній кількості підприємств | % | 74,7 | 75,8 | **78,3** | x |
| Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток | тис. грн. | 6673,7 | 5730,0 | **5157,0** | 90 |
| Питома вага підприємств, які одержали збиток, у загальній кількості підприємств | % | 25,3 | 24,8 | **21,7** | x |
| **ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ** | | | | | |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника | грн. | 2783 | 3675 | **4080** | 111,0 |
| Темп росту середньомісячної заробітної плати у % до попер. року) | % | 119,0 | 132,1 | **111,0** | х |
| Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього | тис. грн. | 100,2 | 100,9 | **100,9** | 100 |
| Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати (у % до початку звітного року) | % | х | 100,7 | **100** | х |
| Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах | тис. грн. | 0 | 0 | **0** | 0 |
| Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах (у % до початку звітного року) | % | х | х | **х** | х |
| **ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ** | | | | | |
| Обсяги обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб – підприємців) | млн. грн. | 369,4 | 528,9 | **617,9** | 116,8 |
| Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу | грн. | 6157 | 8815 | **10333** | 117,2 |
| Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі  (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) | % | 99,8 | 95,0 | **100,2** | х |
| Обсяги реалізованих послуг | млн. грн. | 31,8 | 37,3 | **43,7** | 117,2 |
| **НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ** | | | | | |
| Середньорічна чисельність наявного населення | тис. осіб | 60,0 | 60,0 | **59,8** |  |
| Рівень зареєстрованого безробіття | % | 1,52 | 1,25 | **1,4** | 100 |
| Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій) | осіб | 20 | 26 | **26** | 100 |
| Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності | місць | 436 | 320 | **325** | 101 |
| **ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ** | | | | | |
| Кількість інноваційно активних підприємств | одиниць | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону | % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | Х |
| Обсяг реалізованої інноваційної продукції, всього | тис. грн. | 2619,2 | 3894,7 | 4615,0 | 118,5 |
| У відс. до загального обсягу реалізованої промислової продукції | % | 9,2 | 12,4 | **13,0** | Х |
| **ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ** | | | | | |
| Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування | тис. грн. | 340427 | **320750** | **325570** | **101,5** |
| Обсяг капітальних інвестицій на одну особу | грн. | 5654,9 | 5345,8 | **5444,3** | 101,5 |
|  | | | | | |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій з наростаючим підсумком | тис. дол. США | 30045,7 | 25925,3 | **28405,0** | 109,6 |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець звітного періоду у відс. до попереднього року | % | 80,5 | 86,2 | 103,1 | х |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу | дол. США | 499,1 | 432,8 | **475,0** | 109,8 |
| Обсяг експорту, всього | тис. дол. США | 1441,4 | 780,0 | **800,3** | 102,6 |
| Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) | % | 62,0 | 54,1 | **102,6** | х |
| Обсяг імпорту, всього | тис. дол. США | 6404,8 | 7075,0 | **7245,0** | 102,4 |
| Обсяг імпорту (у відс. до попереднього року) | % | 54,0 | 110,5 | **102,4** | х |
| **ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО** | | | | | |
| Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги на кінець року | тис. грн. | 1242,2 | 2673,1 | **2241,2** | 83 |
| Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг у % до попер. року | % | 130,0 | 215 | **83** | х |
| Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг | % | 99,6 | 100 | **102,3** | х |
| **БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ** | | | | | |
| Обсяг виконаних будівельних робіт, всього | тис. грн. | 32243 | 53112 | **55240** | 104,0 |
| Обсяг виконаних будівельних робіт (у відс. до попереднього року) | % | 105,6 | 129,4 | **104,0** | х |
| Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування: |  |  |  |  |  |
| * загальна площа житла | тис. кв. м | 22,0 | 18,5 | 19,4 | 105,0 |
| * загальноосвітні навчальні заклади (с.Новиця) | К-сть/  уч. місць | - |  | 1/80  2192кв.м. |  |
| * дитячі дошкільні заклади | К-сть/  Місць | - | 72 | 30  с.Пійло |  |
|  |  | 72  с.Голинь |  |
| * лікарні | К-сть/  ліжок | - | - |  |  |
| * амбулаторно-поліклінічні заклади | К-сть/  відвід. за зміну | 1/16 | - |  |  |
| * клуби та будинки культури | к-сть/місць | - | - |  |  |
| •газові мережіс.Мислів-с.Ріп’янка (підв.)-6800 | пог.м | - | - | **6800** |  |
|  | | | | | |
| **РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА** | | | | | |
| Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення | одиниць | 24 | 24 | **25** | 101,4 |
| Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення | одиниць | 184 | 204 | **210** | 102,9 |
| Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції | % | 12,8 | 13,0 | **13,3** | х |
| Частка малих підприємств, які одержали збиток | % | 25,9 | 24,3 | **22,6** | х |
| Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, всього | тис. грн. | -31,1 | -28,6 | **-10,0** | х |
| Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого підприємництва | тис. грн. | 12907,9 | 16616,0 | **16950,0** | 102,0 |
| Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок районних та міських (міст обласного значення) бюджетів | тис. грн. | - | - | **20,0** | - |
| Кількість зайнятих працівників у малих підприємствах | осіб | 742 | 752 | **760** | 101,1 |
| Кількість зайнятих працівників у фізичних осіб-підприємців | осіб | 1878 | 1887 | **1910** | 101,2 |
| Витрати на оплату праці на одного працюючого | тис. грн. | 18,6 | 20,8 | **22,0** | 105,8 |
|  | | | | | |

**Додаток 2**

**Перелік районних програм**

**з питань соціально-економічного розвитку району**

**у відповідних сферах діяльності, які діятимуть у 2016 році**

| **№ п/п** | **Назва програми** | **Дата, № рішення районної ради** | **Виконавець програми** | **Передбачені**  **кошти**  **в районному**  **бюджеті**  **на 2016 рік, (тис.грн.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма забезпечення виконання Калуською райдержадміністрацією делегованих повноважень на 2013-2016 роки | 28.02.2013  № 267-18 | Калуська РДА |  |
| 2 | Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Калуському районі на 2015-2016 роки | 28.04.2015  №515-31 | Калуська РДА |  |
| 3 | Програма поводження з твердими побутовими відходами в Калуському районі на 2013-2016 роки | 28.02.2013  № 272-18 | Калуська РДА |  |
| 4 | Програма мобілізаційної підготовки в Калуському районі на 2011-2016 роки | 10.01.2011  № 36-2 | Калуська РДА |  |
| 5 | Районна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки | 29.12.2015  №16-1 | Калуська РДА | **138,0** |
| 6 | Програма містобудівного кадастру в Калуському районі на 2012-2016 роки | 12.06.2012  № 201-13 | Калуська РДА |  |
| 7 | Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території Калуського району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2012-2016 роки | 28.02.2012  № 176-12 | Калуська РДА |  |
| 8 | Районна цільова програма фінансування мобілізаційних заходів | 29.12.2015  №17-1 | Калуська РДА | **100,0** |
| 9 | Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки | 16.12.2014  № 494-30 | Управління соціального захисту населення | **74,1** |
| 10 | Програма соціального захисту населення Калуського району у 2013-2016 роках | 28.02.2013  № 273-18 | Управління соціального захисту населення | **367,2** |
| 11 | Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки | 15.11.2012  № 226-17 | Служба у справах дітей | **20,0** |
| 12 | Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки | 20.08.2013р  № 336-21 | Калуська ЦРЛ |  |
| 13 | Програма розвитку місцевого самоврядування в Калуському районі на 2016-2017 роки | 29.12.2015  №15-1 | Калуська районна рада | **794,9** |
| 14 | Районна програма соціальної підтримки сімей військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, членів добровольчих батальйонів, які беруть участь в АТО в східних областях України | 30.09.2014  №460-30 | Управління соціального захисту населення | **300,0** |
| 15 | Програма забезпечення пожежної безпеки в Калуському районі на 2016-2020 роки | 05.11.2015  № 575-33 | Калуський РВ ГУ МНС в області |  |
| 16 | Програма забезпечення у 2012-2016 роках військово-патріотичного виховання, підготовки та призову молоді Калуського району до Збройних сил України та підтримання у належному стані мобілізаційної готовності району | 28.02.2012  № 181-12 | Калусько-Рожнятівський  ОРВК Івано-Франківської області |  |
| 17 | Програма зайнятості населення Калуського району на 2013-2017 роки | Розпорядження РДА  від 14.02.13 р.  № 56 | Міськрайонний  центр зайнятості |  |
|  | ***Разом*** |  |  | **1794,2** |

**Додаток 3**

**Перелік об'єктів соціальної сфери, які передбачається фінансувати в 2016 році**

**за рахунокбюджетнихкоштів***(тис.грн.)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва**  **розпорядника коштів,**  **перелік заходів та об’єктів** | № рішення районної ради | **разом** | **Видатки районного бюджету, спецфонд**  **(бюджет розвитку)** | **Кошти обласного бюджету** |
|
|
| **1** | **2** |  | **4** | **5** | **9** |
|  | **ВСЬОГО –** *капітальні видатки* |  | **7853,089** | **4111,089** | **3742,0** |
| **1** | **Відділ освіти райдержадміністрації** |  | **1665,242** | **1427,242** | **238,0** |
|  | **Капітальний ремонт- замінавікон на металопластикові** |  | **512,7** | **512,7** |  |
|  | Дубовицька ЗОШ Іст. |  | 19,2 | 19,2 |  |
|  | Кудлатівська ЗОШ І ст. |  | 5,9 | 5,9 |  |
|  | Завійська ЗОШ І-ІІст. |  | 15,3 | 15,3 |  |
|  | Кадобнянська ЗОШ І-ІІ ст. |  | 21,9 | 21,9 |  |
|  | Мостищанська ЗОШ І-ІІ ст. |  | 35,5 | 35,5 |  |
|  | Середнянська ЗОШ І-ІІ ст. |  | 40,7 | 40,7 |  |
|  | Студінська ЗОШ І-ІІ ст. |  | 23,4 | 23,4 |  |
|  | Пійлівська ЗОШ І-ІІІст. |  | 82,4 | 82,4 |  |
|  | Староугринівська ЗОШ І-ІІІст. |  | 35,8 | 35,8 |  |
|  | Підмихайлівський НВК |  | 62,4 | 62,4 |  |
|  | Перекосівський НВК |  | 32,9 | 32,9 |  |
|  | Міжшкільнамайстерняс.Підмихайля |  | 8,7 | 8,7 |  |
|  | Будинок школяра с. Войнилів |  | 8,6 | 8,6 |  |
|  | Кропивницька ЗОШ І-ІІ ст. |  | 120,0 | 120,0 |  |
|  | **Капітальний ремонт –замінадвернихблоків** |  | **82,0** | **82,0** |  |
|  | ДовгаКалуська ЗОШ І ст. |  | 22,0 | 22,0 |  |
|  | Завійська ЗОШ І-ІІ ст. |  | 12,0 | 12,0 |  |
|  | Перевозецька ЗОШ І-ІІ ст. |  | 23,0 | 23,0 |  |
|  | Староугринівська ЗОШ І-ІІІст. |  | 25,0 | 25,0 |  |
|  | **Улаштування свердловин** |  |  |  |  |
|  | Кадобнянська ЗОШ І-ІІ ст. |  | **47,0** | **47,0** |  |
|  | **Капітальний ремонт внутрішньої системи каналізації**  Кропивницька ЗОШ І-ІІс т. |  | 58,0 | 58,0 |  |
|  | **Капітальний ремонт внутрішних санвузлів** |  | **95,0** | **95,0** |  |
|  | Цвітівська ЗОШ І-ІІст. |  | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Войнилівська ЗОШ І-ІІІст. |  | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Студінська ЗОШ І-ІІ ст. |  | 15,0 | 15,0 |  |
|  | **Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення**  Добрівлянський НВК |  | **80,0** | **80,0** |  |
|  | **Капітальний ремонт покрівлі** |  |  |  |  |
|  | Боднарівська ЗОШ І-ІІІст. |  | **52,0** | **52,0** |  |
|  | **Улаштування твердопаливного котла**  Сівка Войнилівський НВК |  | **385,0** | **385,0** |  |
|  | ***Погашення заборгованості*** |  | **115,542** | **115,542** |  |
|  | Пійлівська ЗОШ І-ІІІст. |  | 25,542 | 25,542 |  |
|  | **Капітальний ремонт харчоблоку**  Копанківська ЗОШ І-ІІ ст. |  | 90,0 | 90,0 |  |
|  | Капітальний ремонт приміщення Підмихайлівського НВК І-ІІІст. | ріш.обл.ради  №118-4/2016 18.03.2016р. |  |  | 238,0 |
| **2** | **Відділ культури райдержадміністрації , в т.ч.** |  | **220,0** | **220,0** |  |
|  | Ремонт системи опалення НД с.Бережниця |  | 120,0 | 120,0 |  |
|  | Ремонт НД с.Мостище |  | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Ремонт підлоги с.Грабівка |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Встановлення пічного опалення в НД с.Ріп’янка |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  | ***Погашення заборгованості*** |  |  |  |  |
|  | Погашення заборгованості с.Лука ремонт НД |  | 25,0 | 25,0 |  |
| **3** | **Охорона здоров’я, в т.ч.** |  | **677,0** | **677,0** |  |
|  | **Лікарні** |  | **50,0** | **50,0** |  |
|  | Войнилівська лікарня |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | **Поліклініки і амбулаторії, в т.ч.** |  | **255,0** | **255,0** |  |
|  | Капітальний ремонт АЗПСМ с.Голинь |  | 80,0 | 80,0 |  |
|  | АЗПСМ с.Підмихайля |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  | АЗПСМ с.Завій |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | АЗПСМ с.Студінка |  | 120,0 | 120,0 |  |
|  | **ФАПи, в т.ч.** |  | **372,0** | **372,0** |  |
|  | ФАП с.Бережниця |  | 12,0 | 12,0 |  |
|  | ФАП с.Добровляни |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ФАП с.Павликівка |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ФАП с.Мостище |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ФАП с.Лука |  | 15,0 | 15,0 |  |
|  | ФАП с.Кадобна |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  | ФАП с.Сівка Калуська |  | 25,0 | 25,0 |  |
|  | ФАП с.Тужилів |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  | ФАП с.Томашівці |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ФАП с.Ріп’янка |  | 20,0 | 20,0 |  |
| **4** | **Селищна, сільські ради , в т.ч.** |  | **2308,347** | **1528,347** | **780,0** |
|  | ***Заклади освіти*** |  | ***194,0*** | ***194,0*** |  |
|  | **Капітальний ремонт –замінадвернихблоків**  Новицький НВК |  | 66,0 | 66,0 |  |
|  | **Капітальний ремонт покрівлі**  Тужилівський НВК |  | 63,0 | 63,0 |  |
|  | **Капітальний ремонт вхідних сходів**  Сівка Калуський НВК |  | 65,0 | 65,0 |  |
|  | ***6 обласний конкурс проектів розвитку місцевого самоврядування*** |  | ***975,0*** | ***195,0*** | ***780,0*** |
|  | ***Сівко-Войнилівська та Луківська сільська рада***  Здорова сім’я – здорова громада*Ремонт амбулаторії* |  | 390,0 | 90,0 | 300,0 |
|  | **Боднарівська сільська рада**  Здорова нація – сильна Україна (*Продовження ремонту ФАПу* |  | 195,0 | 75,0 | 120,0 |
|  | **Кадобнянська сільська рада** Капітальний ремонт огорожікладовища в селіКадобна *Встановленняогорожікладовища* |  |  |  | 120,0 |
|  | **Кропивницька сільська рада**  Енергозберігаючі заходи в Кропивницькій ЗОШ І-ІІ ст. *Замінавікон в школі* |  | 150,0 | 30,0 | 120,0 |
|  | **Голинська сільська рада** Реконструкція нежитлової будівлі під паливну на твердому паливі як умова енергоефективності та незалежності держави  *Облаштування паливної для адмінприміщення* |  |  |  | 120,0 |
|  | ***Проект*** DESPRO |  | ***100,0*** | ***100,0*** |  |
|  | **Вістівська сільська рада**  Співфінансування проекту Регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO  Будівництво центрального водопостачання в с.Вістова |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ***Співфінансування проектів ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в т.ч.*** |  | ***100,547*** | ***100,547*** |  |
|  | **Студінська сільська рада**  «Енергозберігаючі заходи в Студінківській ЗОШ І-ІІ ст. (капітальний ремонт даху та утеплення горища)» |  | 100,547 | 100,547 |  |
|  | ***Заклади культури*** |  | **170,0** | **170,0** |  |
|  | **Войнилівська селищна рада**  Встановлення котла у НД с-щаВойнилів |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  | **Новицька сільська рада**  Капітальний ремонт НД с.Новиця |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | **Середньоугринівська сільська рада**  Заміна вікон та дверей в НД с.СереднійУгринів |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Благоустрій могили родини С.Бандери |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ***Вуличне освітлення*** |  | **516,8** | **516,8** |  |
|  | **Вістівська сільська рада**  Реконструкція вуличного освітлення с.Вістова, с.Бабин Зарічний |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | **Кадобнянська сільська рада**  Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Кадобна |  | 40,0 | 40,0 |  |
|  | **Мостищанська сільська рада**  Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с.Мостище |  | 131,8 | 131,8 |  |
|  | **Луківська сільська рада**  Реконструкція вуличного освітлення с.Лука, с.Цвітова |  | 125,0 | 125,0 |  |
|  | **Сівко-Калуська сільська рада** Реконструкція вуличного освітлення в с.Сівка Калуська |  | 70,0 | 70,0 |  |
|  | **Ріп’янська сільська рада** Будівництво вуличного освітлення с.Мислів , с.Яворівка, с.Ріп’янка |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ***Об’єкти ЖКГ*** |  | ***150,0*** | ***150,0*** |  |
|  | **Войнилівська селищна рада** Капітальний ремонт водонапірної башти Рожновського на території Войнилівської ЗОШ |  | 150,0 | 150,0 |  |
|  | ***Погашення заборгованості*** |  |  |  |  |
|  | **Новицька сільська рада –** *співфінансування робіт по ремонту вулиць і доріг* |  | ***102,0*** | ***102,0*** |  |
| **5** | **Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації** |  | **2328,5** | **258,5** | **2070,0** |
|  | Реконструкція частини приміщень будинку культури під дитячий садок в с.Голинь (ІІ черга) – спів фінансування з районного бюджету обласному бюджету |  | 258,5 | 258,5 |  |
|  | Капітальний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІІст. в с.Пійло | №118-4/2016 18.03.2016р. |  |  | 150,0 |
|  | Реконструкція системи опалення Голинської ЗОШ І-ІІІст. | №118-4/2016 18.03.2016р. |  |  | 985,0  15,0 -ПКД |
|  | Будівництво сільського стадіону сіл Пійло і Довге-Калуське | №118-4/2016 18.03.2016р. |  |  | 300,0 |
|  | ***Природоохоронні заходи*** |  |  |  |  |
|  | Будівництво берегозакріплюваних споруд лівого берега р.Чечва (вище автодорожнього моста) в с.Довге Калуське | №119-4/2016 18.03.2016р. |  |  | 320,0 |
|  | Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с.Копанки в т.ч. виготовлення ПКД | №119-4/2016 18.03.2016р. |  |  | 300,0 |
| **6** | **Калуська районна державна адміністрація** |  | **654,0** |  | **654,0** |
|  | Будівництво берегозакріплюючих споруд на правому березі р.Лімниця в с.Вістова (нижче автодорожнього моста) в т.ч. виготовлення ПКД | №119-4/2016 в18.03.2016р. | 654,0 |  | 654,0 |

**Додаток 4**

**Найважливіші**

**проблемні питання Калуського району, розв’язання яких потребує у 2016 році**

**підтримки або вирішення на обласному рівні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Проблема,**  **її обгрунтування** | **Можливі шляхи вирішення проблеми** | **Обсяги фінансування, необхідні для розв’язання проблеми, джерела фінансування, тис.грн.** |
| **1** | **Завершення реконструкції частини приміщення будинку культури під дитячий садок в с.Голинь на 72 місця**  Роботи з реконструкції розпочато у 2011 році. Залишок на 01.01.16 р. – 2585,0 тис.грн. | Фінансування  з місцевого та бюджетів вищих рівнів | 2026,5 млн.грн. ДФРР  обласний 300,0  258,5 районний |
| 1. | **Добудова спорткорпусу до школи в с.Новиця Калуського району загальною площею 2192 м2**  Роботи розпочато у 2011 році. Кошторисна вартість9542,159 тис.грн., залишок на 01.01.16р. - 8821,6тис.грн.  Подано заявку на фінансування з ДФРР | Фінансування  з місцевого та бюджетів вищих рівнів | 8,8 млн.грн.,  ДФРР - 5321,6 тис.грн.  в т.ч. обласний 400,0 районний бюджет 50,0  сільський 50,0 |
| 2. | **Продовження будівництва школи в с.Боднарів**  Кошторисна вартість проекту – 38671,6 тис.грн., залишок на 01.01.2016р. – 37383,6 тис.грн. , потужність – 352 уч. місць. Будівельна готовність – 3,3 %.  Подано заявку на фінансування з ДФРР | Фінансування  з державного та обласного бюджетів | 37,4 млн. грн. ,  ДФРР – 2000,0 тис.грн.,  обласний 700,0 |
| 3. | **Реконструкція з прибудовою громадського будинку під дитячий садок в с.Пійло.** Кошторисна вартість 4173,0 тис.грн., залишок на 01.01.2016р. 3829,4 тис.грн, потужність 30 місць.  Подано заявку на фінансування з ДФРР | Фінансування  з ДФРР та місцевих бюджетів | 3,8 млн.грн.,  1000,0 тис.грн. - ДФРР  300,0 сільський |
| 4. | **Реконструкція приміщення дитячого садка в с.Підмихайля**  Кошторисна вартість об’єкту – 3500,0 тис.грн., потужність – 45 місць, роботи не розпочаті. | Фінансування  з сільського та бюджетів вищих рівнів | 3,5 млн. грн., в т.ч.  державний 600,0 тис.грн.  обласний 200,0  сільський бюджет 200,0 |
| 5. | **Будівництво дитячого садка в с.Студінка**  Реалізація проекту обумовлена відсутністю ДНЗ в с.Студінка. В селі проживає 80 дітей дошкільного віку.  У 2012 році виготовлено ПКД. Вартість будівництва – 4100,0 тис.грн., потужність – 42 місця. | Фінансування  з місцевого та бюджетів вищих рівнів | 4,1 млн. грн.,  в т.ч.  державний 510,5  обласний 100,0  районний 50,0  сільський 50,0 |
| 6. | **Капітальний ремонт мостового переходу на км 82+881 (с.Боднарів) автомобільної дороги державного значення Стрий-Чернівці-Мамалига**  Кошторисна вартість 41300,0 тис.грн., залишок 36 623,2 тис.грн. | Фінансування з державного бюджету | 36,6 млн.грн. |
| 7. | **Будівництво моста на км 9+442 (с.Сівка-Войнилівська) автомобільної дороги державного значення Бурштин-Калуш**  Кошторисна вартість 41019,0 тис.грн., залишок 21735,3 тис.грн. | Виконання робіт Службою автомобільних доріг в області | 21,7 млн.грн. |
| 8. | **Капітальний ремонт на ділянці км 9+056 – км 10+120 автомобільної дороги Бурштин-Калуш (підходи до моста) в с.Сівка-Войнилівська**  Кошторисна вартість 11376,3 тис.грн., залишок 11 276,8 тис.грн. | Фінансування з державного бюджету | 11,3 млн.грн. |
| 9. | **Завершення будівництва мостового переходу на км 19+720 (с.Мошківці) автомобільної дороги місцевого значення Галич-Цвітова** *(стихія 2008 року***)**  Кошторисна вартість 31509,7 тис.грн., залишок 20992,3 тис.грн. | Фінансування з державного бюджету | 21,0 млн.грн. |
| 10. | **Завершення будівництва мостового переходу на км 0+978 (с.Дубовиця) автомобільної дороги місцевого значення Дубовиця-Войнилів(***стихія 2008 року)*  Кошторисна вартість 8148,9 тис.грн., залишок 4664,6 тис.грн. | Фінансування з державного бюджету | 4,7 млн.грн. |

**Додаток 5 Заходи органів місцевого самоврядування щодо реалізації**

**соціально-економічної політики на 2016 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | Назва сільської ради, перелік робіт, об’єктів | | Кошто  рисна вартість, тис.грн. | Наявність | | Необхідний обсяг фінансування, тис.грн. | | | | | Примітка  (потреба в коштах тис.грн.) |
| ПКД | експерти  зи | Всього | джерела фінансування | | | |
| держ.,  обласний | районний | сільський громада ЄС | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** |
| 1 |  | ***Войнилівська*** | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт водонапірної башти Рожновського, яка знаходиться на території Войнилівської ЗОШ І-ІІІ | |  | - | - | 300,0 | 150,0 | 120,0 | 30,0 | |  |
| Капітальний ремонт водонапірної башти , яка знаходиться на території ДНЗ Войнилівського професійного ліцею | |  | - | - | 350,0 | 180,0 | 140,0 | 30,0 | |  |
| Будівництво вуличного освітлення в смт.Войнилів | | 130,0 | + | + | 130,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | |  |
| Будівництво вуличного освітлення в с.Середнє | |  | - | - | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | |  |
| Будівництво вуличного освітлення в с.Довпотів | |  | - | - | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | |  |
| Будівництво вуличного освітлення в с.Дубовиця | |  | - | - | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | |  |
| 2 |  | ***Боднарівська*** | | | | | | | | | |
| Реконструкція будинку тваринника під амбулаторію  *(6 обл.конкурс проектів)* | | 200,0 | + | + | 200,0 | 120,0 | 75,0 | 5,0 | |  |
| Капітальний ремонт ФАПу | |  | - | - | 285,0 | 200,0 | 75,0 | 10,0 | |  |
| Капітальний ремонт їдальні Боднарівськіц ЗОШ І-ІІІст. | |  | - | - | 250,0 | 150,0 | 95,0 | 5,0 | |  |
| Енергозберігаючі заходи у Боднарівській ЗОШ І-ІІІст.(заміна вікон) | |  | - | - | 130,0 | 90,0 | 40,0 | - | |  |
| Капітальний ремонт санвузлів в ДНЗ «Льонок» | |  | - | - | 90,0 | 75,0 | 15,0 | - | |  |
| Капітальний ремонт в ДНЗ «Льонок» (заміна вікон) | |  | - | - | 60,0 | 40,0 | 19,0 | 1,0 | |  |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Боднарів | |  | - | - | 52,0 | 40,0 | 10,0 | 2,0 | |  |
| Енергозберігаючі заходи в ДНЗ «Льонок» (утеплення фасаду)»  *( проект ЄС/ПРООН)* | | 382,2 | + | + | 113,655 | - | - | 7,78-ГО  105,875-ЄС | |  |
| 3 |  | ***Вістівська*** | | | | | | | | | |
| Будівництво централізованого водопостачання в с. Вістова | | 1500,0 | + | + | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | 280,0 с/р «DESPRO» 420,0;  100,0-ГО | |  |
| Реконструкція вуличного освітлення с.Вістова, с.Бабин-Зарічний | | 100,0 | + | + | 100,0 | - | - | 100,0 | |  |
|  |  | ***Голинська*** | | | | | | | | | |
| 4 | Реконструкція нежитлової будівлі під паливну на твердому паливі для опалення адміністративно-громадського будинку в с.Голинь  *(6 обл.конкурс проектів)* | | 301,4 | + | + | 120,0 | 120,0 | - | - | |  |
| Капітальний ремонт системи опалення Голинської ЗОШ І-ІІІ ст.*Дані внесені відповідно до запиту депутата обл.ради Тебешевської* | | 636,4 | + | - |  | - | - | - | |  |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Голинь | | 1048,0 | + | - | 100,0 | - | - | 100,0 | |  |
| 5 |  | ***Добровлянська*** | | | | | | | | | |
| Реконструкція мереж вуличного освітлення в с.Добровляни | | 85,0 | + | + | 85,0 | 20,0 | 25,0 | 40,0 | |  |
| Розробка генерального плану с.Добровляни | |  | - | - | 157,0 | 60,0 | 40,0 | 57,0 | |  |
| Заміна вікон у Добровлянському НВК І-ІІІ ст. (40 шт.) | |  | - | - | 180,0 | 100,0 | 80,0 | - | |  |
| Капітальний ремонт приміщення бібліотеки і ФАПу в с.Добровляни | |  | - | - | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | |  |
| Огородження нового кладовища в с.Добровляни | |  | - | - | 34,0 | 15,0 | 19,0 | - | |  |
| 6 |  | ***Завійська*** | | | | | | | | | |
| Реконструкція вуличного освітлення с.Завій та с.Грабівка | | 486,5 | + | + | 250,0 | - | 250,0 | - | |  |
| Ремонт підлоги НД с.Грабівка | |  | - | - | 100,0 | - | 75,0 | 25,0 | |  |
| Встановлення опалення в НД с.Грабівка | |  | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | |  |
| Розробка генерального плану вул..Андрусяка в с.Грабівка | |  | - | - |  |  |  |  | |  |
| Ремонт підлоги НД с.Завій | |  | - | - | 75,0 | - | 50,0 | 25,0 | |  |
| 7 |  | ***Кадобнянська*** | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт огорожі кладовища с. Кадобна  *(6 обл.конкурс проектів)* | |  | - | - | 150,0 | 120,0 | - | 15,0(15,0- ін. дж. ) | |  |
| Добудова приміщення НВК до школи с.Кадобна | |  | - | - | 1657,0 | 1491,0 | 166,0 | - | |  |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Кадобна | | 224,0 | + | + | 224,0 | 189,0 | 5,0 | 20,0(10,0- ін. дж. ) | |  |
| 8 |  | ***Копанківська*** | | | | | | | | | |
| Реконструкція каналізаційної мережі с.Копанки | | 2000,0 | - | - |  |  |  |  | | запит депутата обл.ради Якимчука |
| Проведення централізованого водопостачання вс.Копанки | | 25000,0 | - | - |  |  |  |  | |
| Утеплення дитячого садочка «Льонок» с.Копанки | | 200,0 | - | - |  |  |  |  | |
| Виготовлення пам’ятника герою Небесної сотні Ігорю Дмитріву | |  | - | - | 120,0 | - | 100,0 | 20,0 | |  |
| Капітальний ремонт фасаду НД с.Копанки | | - | - | - | 500,0 | 200,0 | 300,0 |  | |  |
| Капітальний ремонт покрівлі НД с.Копанки | | - | - | - | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  | |  |
| 9 |  | ***Кропивницька*** | | | | | | | | | |
| Наукове обґрунтування необхідності відселення жителів села із небезпечних зон проживання, визначення кількості та черговості відселення, безпечних зон для житлової забудови | |  | - | - | 800,0 | 800,0 | - | - | |  |
| Енергозберігаючі заходи в Кропивницькій ЗОШ І-ІІ ст. по заміні вікон  *(6 обл.конкурс проектів)* | | 215,0 | + | + | 215,0 | 120,0 | 30,0 | 50,0(15,0- ін. дж.) | |  |
| Будівництво мереж вуличного освітлення | |  | - | - | 130,0 | - | - | 130,0 | |  |
| Капітальний ремонт зовнішньої тепломережі в школі | |  |  | - | 350,0 | 350,0 | - | - | |  |
| Заміна вікон та дверей в школі Кропивницькій ЗОШ І-ІІ ст. | |  | - | - | 400,0 | 300,0 | 35,0 | 50,0 (15,0- ін. дж. ) | |  |
| Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду школи | |  | - | - | 1500,0 | 1000,0 | 450,0 | 50,0 | |  |
| 10 |  | ***Луківська*** | | | | | | | | | |
|  | Капремонт НД с.Лука | | 288,4 | + | + | 150,0 | - | 125,0 | 25,0 | |  |
| Капремонт НД с.Цвітова | | 600,0 | + | + | 600,0 | - | 585,0 | 15,0 | |  |
| Реконструкція вуличного освітлення с.Лука | | 322,2 | + | + | 302,2 | - | 287,2 | 15,0 | |  |
| Реконструкція вуличного освітлення с.Цвітова | | 206,4 | + | + | 176,6 | - | 166,6 | 10,0 | |  |
| Реконструкція вуличного освітлення с.Діброва | | 176,4 | + | + | 148,7 | - | 143,7 | 5,0 | |  |
| 11 |  | ***Мостищенська*** | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с.Мостище | | 451,8 | + | + | 451,8 | 300,0 | 131,8 | 20,0 | |  |
| Капітальний ремонт приміщення Мостищанської ЗОШ І-ІІ ст. | | 427,9 | + | + | 427,9 | 200,0 | 220,0 | 7,9 | |  |
| 12 |  | ***Новицька*** | | | | | | | | | |
| Кап.ремонт НД с.Новиця | | 270,0 | + | + | 270,0 | - | 200,0 | 70,0 | |  |
| Створення місцевої сільської пожежної охорони в с.Новиця | |  |  |  | 265,0 |  | 265,0 |  | |  |
| Будівництво вуличного освітлення с.Новиця | | 310,0 | + | + | 310,0 | 290,0 | - | 20,0 | |  |
| Будівництво вуличного освітлення с.Новиця | |  | - | - | 130,0 | - | - | 130,0 | |  |
| 13 |  | ***Перевозецька*** | | | | | | | | | |
| Реконструкція Перевозецької ЗОШІ-ІІ ст. у НВК | |  | - | - | 1700,0 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 | |  |
| Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку сільської ради в с.Перевозець | | 124,7 | + | + | 124,7 | 64,7 | 30,0 | 30,0 | |  |
|  | Капітальний ремонт НД с.Павликівка | |  | - | - | 250,0 | 200,0 | 35,0 | 15,0 | |  |
|  | Капітальний ремонт НД с.Перевозець | |  | - | - | 200,0 | 150,0 | 35,0 | 15,0 | |  |
|  | Капітальний ремонт ФАПу с.Павликівка | |  | - | - | 250,0 | 185,0 | 50,0 | 15,0 | |  |
|  | Утеплення фасаду Кудлатівської ЗОШ Іст. | |  | - | - | 350,0 | 230,0 | 100,0 | 20,0 | |  |
| 14 |  | ***Підмихайлівська*** | | | | | | | | | |
| Реконструкція частини приміщення дитячого садка в с.Підмихайля | |  | - | - | 817,0 | 800,0 | - | 17,0 | |  |
| Відновлення вуличного освітлення с.Підмихайля | | 965 | + | + | 965,0 | 850,0 | 50,0 | 65,0 | |  |
| Капітальний ремонт системи опалення НД с.Бережниця | | 240,0 | + | + | 240,0 | - | 120,0 | 120,0 | |  |
| Будівництво котельні з установкою твердопаливного котла для НД с.Підмихайля | |  | - | - | 120,0 | - | 60,0 | 60,0 | |  |
| 15 |  | ***Пійлівська*** | | | | | | | | | |
| Реконструкція з прибудовою громадського будинку під дитячий садок в с. Пійло*Подано заявку на 2016 рік до ДФРР кошт.*4173,0 | | зал.3829,4 | + | + | 745,0 | 650,0 | 80,0 | 15,0 | |  |
| Будівництво сільського стадіону в с. Довге-Калуське | | 998,8 | + | + | 305,0 | 250,0 | 50,0 | 5,0 | |  |
| Будівництво мереж вуличного освітлення в с.Пійло, с.Довге Калуське | | 569,3 | + | + | 175,0 | 150,0 | 25,0 | 10,0 | |  |
| 16 |  | ***Ріп’янська*** | | | | | | | | | |
| Будівництво підвідного газопроводу до с.Мислів та с.Ріп’янка | | 5356,3 | + | + |  | 5356,3 | - | | - |  |
| Ремонт НД в с.Ріп’янка | | 350,0 | + | + | 350,0 | 100,0 | 150,0 | | 100,0 |  |
| Будівництво вуличного освітлення с.Мислів, с. Ріп’янка , с.Яворівка | | 200,0 | - | - |  | 50,0 | 100,0 | | 50,0 |  |
| 17 |  | **Середньоугринівська** | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт пішохідного переходу через р.Бережничка в с.Середній Угринів | | 430,8 | + | + | 430,8 | 430,0 | - | | 0,8 |  |
| Облаштування приміщення для дитячого садка | | 90,0 | - | - |  |  |  | |  |  |
| Капітальний ремонт приміщення НД в с.Старий Угринів | | 302,7 | + | + | 302,7 | 260,0 | 40,0 | | 2,7 |  |
| Заміна вікон та дверей в НД с.Середній Угринів | | 20,0 | - | - |  |  |  | |  |  |
| Благоустрій могили родини С.Бандери | | 50,0 | - | - |  |  |  | |  |  |
| Встановлення пам’ятного знаку М.Саєвичу | | 8,0 | - | - |  |  |  | |  |  |
| Капітальний ремонт адміністративного приміщення сільської ради | | 15,0 | - | - |  |  |  | |  |  |
| 18 |  | ***Сівко-Войнилівська*** | | | | | | | | | |
| Заміна крівлі НВК в с.Сівка Войнилівська | |  | - | - | 915,0 | 615,30 | 300,0 | | - |  |
| Заміна вікон НВК в с.Сівка-Войнилівська | |  | - | - |  | - | - | | - |  |
| Капітальний ремонт ФАПу *(6 обл.конкурс проектів)* | | 435,0 | + | + | 405,0 | 300,0 | 60,0 | | 45,0 |  |
| Капітальний ремонт системи вуличного освітлення с.Довжка | | 242,2 | + | + | 242,0 | 142,2 | 100,0 | | - |  |
| Реконструкція вуличного освітлення в с.Сівка Войнилівська з використанням відновлювальних джерел енергії (енергія сонця») *(проект ЄС/ПРООН)* | | 639,6 | **+** | **+** | 302,758 | **-** | **-** | | 15,217-ГО  287,541-ЄС |  |
| 19 |  | ***Сівко-Калуська*** | | | | | | | | | |
| Наукове обґрунтування необхідності відселення жителів села із небезпечних зон проживання, визначення кількості та черговості відселення, безпечних зон для житлової забудови | |  | - | - | 800,0 | 800,0 | - | | - |  |
| Утеплення фасаду Сівко-Калуського НВК | |  | - | - | 360,0 | 355,0 | - | | 5,0 |  |
| Реконструкція вуличного освітлення | |  | - | - | 200,0 | 150,0 | 30,0 | | 20,0 |  |
| Влаштування системи водопостачання та водовідведення у ФАПі с.Сівка-Калуська | |  | - | - | 20,0 | - | 20,0 | | - |  |
| 20 |  | ***Студінська*** | | | | | | | | | |
| Енергозберігаючі заходи в Студінcькій ЗОШ І-ІІ ст. (капітальний ремонт даху)*(проект ЄС/ПРООН)* | | 577,8 | + | + | 255,513 | - | 100,547 | | 8,091-с/р 41,0-ГО  105,875-ЄС | - |
| Встановлення внутрішніх санвузлів в Студінській ЗОШ І-ІІст. Кор-с 2 | | 90,0 | + | + | 90,0 | 75,0 | 15,0 | | - |  |
| Капітальний ремонт НД с.Студінка (заміна підлоги) | |  | - | - | 189,0 | - | 189,0 | | - |  |
| Будівництво вуличного освітлення с.Середній Бабин | | 170,5 | + | + | 170,5 | - | 140,5 | | 30,0 |  |
| Заміна вікон у ФАПі в с. Середній Бабин | |  | - | - | 25,0 | - | 20,0 | | 5,0 |  |
| Влаштування системи водопостачання в амбулаторії с.Студінка, | |  | - | - | 140,0 | - | 120,0 | | 20,0 |  |
| Капітальний ремонт школи с. Середній Бабин | | - | - | - |  | - | - | | - |  |
| Енергозберігаючі заходи в адмінприміщенні с.Студінка | | - | - | - |  | - | - | | - |  |
| 21 |  | ***Томашівська*** | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт НД с.Перекоси | | 169,0 | + | + |  | - |  | |  |  |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Перекоси, с.Томашівці | | 150,0 | - | - |  |  |  | |  |  |
| 22 |  | ***Тужилівська*** | | | | | | | | | |
| Будівництво вуличного освітлення в с.Тужилів | |  | - | - | 120,0 | - | 114,0 | | 6,0 |  |